Sprint 1 – Catálogo y carito

Duración: 5 días planificados (Sprint 1)

Objetivos generales: Diseñar la base del sitio web y el catálogo principal, así como simular la estructura del carrito de compras. Este sprint sentó los cimientos de EcoModa, estableciendo la identidad visual y funcional del proyecto.

| ID | Tarea | Rol | Estimado | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 – T1 | Maquetar página del catálogo | Front | 6 horas | Completado | Se definió a estructura HTML principal y la cuadrícula de productos. |
| S1 – T2 | Programar carga de productos desde BD (simulada) | Back | 8 horas | Completado | Se simularon los productos con HTML y JSON local. |
| S1 – T3 | Crear botón “Agregar al carrito” | Front | 4 horas | Completado | Se añadió un botón funcional a nivel de interfaz |
| S1 – T4 | Programar lógica del carrito | Back | 10 horas | En progreso | La lógica completa requiere conexión real con base de datos. |
| S1 – T5 | Pruebas de integración catálogo | QA | 4 horas | Completado | Pruebas visibles y responsivas en diferentes dispositivos. |

Resultado: El catálogo quedó completamente maquetado y funcional desde la interfaz. Logré implementar un diseño limpio y amigable, con colores naturales que reflejan la identidad ecológica del proyecto. El carrito fue representado de manera visual y estructural, quedando pendiente la conexión con el backend.

- Progreso estimado: 80%

Reflexión: Este primer sprint fue esencial para dar vida a EcoModa. Fue la primera vez que sentí que el proyecto tomaba forma real. Aunque trabajé sola, traté de organizarme como si fuese un equipo: asignándome roles y tiempos. Comprendí la importancia de definir una base sólida y mantener un estilo visual coherente desde el inicio.